SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.

İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. ODTÜ Teknokent İkizler Binası Zk-1. Kat, ODTÜ 06800 Çankaya/Ankara

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı

Hukuki statüsü / unvanı

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Konu ve Kapsamı

Bu sözleşmenin konusu Ankara/Çankaya ‘da uygulanacak Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Mrk. Kurulması ve Ankara'da Dijital Oyun Sektörü Kapasitesinin Geliştirilmesi (ATOM) projesi için yapım işleridir.

  - Bu kapsamda imalata ilişkin malzemelerin temini, taşınması, imalat ve montajlarının yapılarak binada eşzamanlı yürüyen diğer yüklenicilerle iş bütünlüğü koordinasyonunun sağlanması işlerini kapsar. Mevcut sistemin sökülmesi, her türlü yıkım-söküm, hurdaların yatay ve düşey taşınması, sahadan uzaklaştırılması, uygun yerlere atılması; çıkan malzemelerden tutulması ya da saklanması gerekecek olanların, İşveren ya da Teknokent Yönetimi‘nin talimatları doğrultusunda gösterilecek yerlere taşınıp konması, depolanması işleri Yüklenici’nin kapsamındadır. İşyeri içinde, İş’in kapsamında ve/veya Yüklenici’nin uhtesinde olan işlerle ilgili tüm yatay ve dikey taşımalar Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

  - Yüklenici işe başlamadan önce iş programı ve shop drawing (imalat resimleri) hazırlayarak İşveren’e onaylatacaktır. Onay alınmadan işe başlanmayacaktır.

  - İmalatlar öncesinde, kullanılacak tüm malzemelerin malzeme onay formları onay için İşveren’e sunulacaktır.

  - İmalatlar sonunda mekanik ve elektrik ile ilgili tüm testlerin yapılması gerekmektedir.

  - İşin sonunda, kapanış paketi teslim edilecektir. Bunun içinde aşağıdaki bölümler olacaktır:

    - As built projeler

    - Malzeme onay formları

    - Kataloglar

    - Kullanım kılavuzları

    - Garanti belgeleri

Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif  <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri dahil>

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Sözleşme bedeli ve Ödemeler

- Sözleşme Bedeli	: .................................... (KDV Dahil) TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin % 20’si olan .................................TL’dir.. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.

Yapım işi / hizmet alımı sözleşmelerinde:	 ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.

Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren dört aydır.

Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

İletişim-Tebligat Adresleri

  - Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  - Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

  - Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

  - Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Ankara Batı Mahkemeleri ve İcra Daireleri mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

| Yüklenicinin |  | Sözleşme Makamının |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı: |  | Adı: Serdar Raşit Alemdar | Nihat Tüfekçioğlu |
| Unvanı: |  | Unvanı: Genel Müdür | Genel Müdür Yrd. |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.